# Longbox

Projektabschlussbericht

Projekt:

Version:

Datum:

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Persönliche Comic-Sammlungsverwaltung als PWA

1.0

15.07.2026

Eigenprojekt im Rahmen einer Maßnahme

Bogdan

# Historie

| Änderung |  |  | Geänderte Kapitel | Beschreibung der Änderung | Autor | Zustand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Datum | Version |  |  |  |  |
| 1 | 15.07.2026 | 1.0 | Alle | Initiale Abschlussfassung | Bogdan | Fertig |

# Verteiler

| Rolle | Name | Erreichbarkeit | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektleitung / Entwicklung | Bogdan | Repository: longbox | Ersteller |
| Maßnahmeträger / Fachbetreuung | vom Teilnehmenden einzutragen |  | Prüfung / Ablage |

# Inhaltsübersicht

1. Allgemeines

1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments

1.2 Ablage, Gültigkeit und Bezüge

2. Zielerreichung

2.1 Projektziele

2.2 Zielgruppen

2.3 Meilensteine und Teilaufgaben

3. Erkenntnisse

3.1 Bemerkungen zum Projekt

3.2 Hindernisse

3.3 Verbesserungsvorschläge

3.4 Sonstiges und Abschlussentscheidung

# 1. Allgemeines

## 1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments

Dieser Projektabschlussbericht beschreibt den Verlauf des Eigenprojekts Longbox V1.0 im Zeitraum 12.05.2026 bis 15.07.2026. Er vergleicht die aus dem Projektstand abgeleiteten Ziele mit dem tatsächlich nachweisbaren Ergebnis und dokumentiert verbleibende Abweichungen für die fachliche Abnahme.

## 1.2 Ablage, Gültigkeit und Bezüge zu anderen Dokumenten

- Pflichtenheft: Pflichtenheft Auszug (Longbox).docx

- Projektstrukturplan, Arbeitspakete, Zeitplan und Testprotokolle: PSP (Longbox).xlsx

- Produktbeschreibung und Bedienhinweise: README.md im Repository

- Technischer Nachweis: Quellcode, InstantDB-Schema und Tests im Repository longbox

- Commit-Historie: 63 Commits vom 12.05.2026 bis 14.07.2026

# 2. Zielerreichung

## 2.1 Projektziele

| Ziel | Erreicht? | Nachweis / Bemerkung | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Comic-Ausgaben suchen und importieren | erreicht | Serverseitige Katalogsuche und Importendpunkt mit Comic Vine | Kernziel erfüllt |
| Persönliche Sammlung verwalten | erreicht | Besitz, Lesestatus, Favorit, Erwerbsdatum, Bewertung und Notiz in InstantDB | Kernziel erfüllt |
| Ausgaben und Metadaten darstellen | erreicht | Cover, Serie, Nummer, Daten, Beschreibung, Figuren und Credits | Kernziel erfüllt |
| Eigene Listen verwalten | erreicht | Erstellen, Umbenennen, Löschen, Hinzufügen, Entfernen und Sortieren | Kernziel erfüllt |
| Responsive Galerie-/Listenansicht | erreicht | Geteilte IssueListPanel-Komponente, Sortierung und gespeicherte Ansicht | Kernziel erfüllt |
| Gast- und Benutzerkonto | erreicht | Gastaktionen, Kontoübernahme und Logout-Flow vorhanden | Kernziel erfüllt |
| Installierbare PWA | erreicht | Produktions-Build erzeugt Client, Server und Service Worker | Kernziel erfüllt |
| Technischer Abschlussnachweis | erreicht | 107 Unit-/Komponententests und Produktions-Build erfolgreich | Kernziel erfüllt |

## 2.2 Zielgruppen

Das Projektergebnis richtet sich an einzelne Comicsammlerinnen und Comicsammler. Der entwickelte Prototyp unterstützt die persönliche Verwaltung auf aktuellen Desktop- und Mobilbrowsern. Öffentliche Freigaben, Handel, Mehrbenutzerverwaltung und ein Comic-Reader wurden bewusst ausgeschlossen.

## 2.3 Erreichung der Meilensteine und Teilaufgaben

| Meilenstein / Teilaufgabe | Solltermin | Erreicht am | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektbeginn / SvelteKit-Grundgerüst | 12.05.2026 | 12.05.2026 | Repository initialisiert |
| Projektplanung und technische Basis | 20.05.2026 | 20.05.2026 | InstantDB, UI-Grundlage und Datenmodell |
| Katalogsuche und Erstimport | 22.05.2026 | 21.05.2026 | Comic-Vine-Integration früher als geplant |
| PWA und Kontoabläufe | 25.05.2026 | 25.05.2026 | Service Worker, Gast- und Login-Flow |
| Ausgabendetail und Metadatenpflege | 10.06.2026 | 04.06.2026 | Detailseite und editierbare Felder |
| Übersicht und eigene Listen | 24.06.2026 | 24.06.2026 | Kennzahlen und Listenbasis |
| Listen-/Sammlungsverwaltung | 30.06.2026 | 29.06.2026 | Umbenennen, Löschen, Import- und Entfernen-Flow |
| Ansichten, Sortierung und UI-Stabilisierung | 10.07.2026 | 10.07.2026 | Galerie/Liste, URL-/Speicherzustand, Dialoge |
| Katalog-/Import-Refactoring | 14.07.2026 | 14.07.2026 | Suche und Metadatenfluss vereinfacht |
| Unit-Tests und Produktions-Build | 15.07.2026 | 15.07.2026 | 107 Tests und Build erfolgreich |
| Projektabschlussbericht / Abgabe | 15.07.2026 | 15.07.2026 | Abschlussunterlagen erstellt; Projekt abgeschlossen |

# 3. Erkenntnisse

## 3.1 Bemerkungen zum Projekt

Longbox wurde als Einzelprojekt iterativ umgesetzt. Die Kernidee - eine persönliche Comic-Sammlung mit externen Katalogdaten - blieb stabil. Der Funktionsumfang wuchs schrittweise von Suche und Import über Konto- und Detailpflege bis zu eigenen Listen, Ansichten und Sortierung. Die Trennung zwischen globalen Katalogdaten und benutzerspezifischen Sammlungseinträgen erwies sich als tragfähige Grundlage.

Der objektiv nachweisbare Abschlussstand ist ein funktionsfähiger Prototyp: Der Produktions-Build ist erfolgreich, und 25 Testdateien mit 107 Unit-/Komponententests bestehen. Die Projektarbeit ist abgeschlossen.

## 3.2 Hindernisse

- Der externe Kataloganbieter liefert ein eigenes Datenmodell, Rate-Limits und schwankende Datenqualität.

- Eindeutige Identitäten mussten über Katalog-, Benutzer-, Credit-, Figuren- und Listenschlüssel abgesichert werden.

- Asynchrone UI-Zustände und Svelte-Runes führten in den Unit-Tests zu `derived_inert`-Warnungen.

- Weiterführende Produktideen wie Filter, Bildladeleistung und Navigation wurden außerhalb des abgeschlossenen Projektumfangs eingeordnet.

## 3.3 Verbesserungsvorschläge

- Automatisierte Qualitätsprüfungen bei künftigen Weiterentwicklungen als verpflichtendes Qualitätsgate ausführen.

- Bei künftigen Erweiterungen durchgängige Browsertests für Import, Detailpflege und eigene Listen ergänzen.

- Weiterführende README-Punkte bei einem Folgeprojekt neu priorisieren.

- Pflichtenheft, PSP und Testprotokolle während der Umsetzung fortschreiben, damit Soll-/Ist-Abweichungen nicht erst rückwirkend rekonstruiert werden müssen.

## 3.4 Sonstiges und Abschlussentscheidung

Das Projektziel einer demonstrierbaren, installierbaren Comic-Sammlungsverwaltung ist erreicht. Die Projektarbeit und die zugehörige Dokumentation sind abgeschlossen.

Nicht Bestandteil dieser Abschlussarbeit sind erweiterte Filter, vollständige Offline-Funktion, Marktwert-/Handelsfunktionen, ein Comic-Reader und soziale Mehrbenutzerfunktionen. Diese Punkte können bei einem späteren Projektauftrag neu priorisiert werden.